Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAMT |
| Data | 05.09.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Sta mattina ho completato l’analisi e l’abstract e ho finito la parte di introduzione della documentazione.  Ho iniziato a fare lo schema E-R su un foglio di carta per iniziare, voglio farlo controllare al docente prima metterlo ufficialmente nella documentazione.  Una volta finito ho fatto il moqup del sito web che farò ma e faro controllare anche questo al professore responsabile.  Nel fare queste due cose mi sono sorte altre domande e dubbi per lo svolgimento del progetto o per come completare alcune cose. Porrò queste domande al professore per email e la prossima giornata di lavoro in modo da poter completare al meglio e in orario la progettazione del progetto.  Le domande sono le seguenti:   * Come si ricaricano i crediti? * In base a cosa si ricercano i corsi?   Alla fine ho caricato tutto in più server per avere meno rischio di perdere le cose, sul server dei progetti messoci a disposizione dalla scuola, sulla cartella personale nel server scolastico e su GitHub.  <https://github.com/giairomauro/GestioneRipetizioni>  Una volta fatto ho modificato il file “Readme” di GitHub in modo da poter navigare sul sito anche da lì. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non ho riscontrato problemi in questa lezione, solo dei dubbi sullo svolgimento del progetto che mi sono venuti mentre facevo il diagramma ER e il moqup del sito, per questo ho posto delle domande nuove al professore. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in pari con il gantt. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Risolverò i dubbi con il docente e completerò la progettazione della mia documentazione. |
| Inizierò a fare il database per il progetto. |